אתר שיעורים פרטיים

בניה ב React

עיצוב ב CSS,Bootstrap

שרת Node – עבור שליפה והעלאה של ביקורות חדשות

Dsign pattern – MVC

Models

ביקורת – שם,אימייל,תאריך,טקסט

שיעור – מקצוע , שם השיעור ,תאריך,קבצים מצורפים

Routes

דף בית + לוגאין / הרשמה

שיעורים וסיכום שיעורים

צור קשר

Views

דף ראשון- עמוד הבית

מי אני...טקסט כלשהו

צור קשר

ביקורות

שיעור לדוגמה

דף שיעור לדוגמה

דף ביקורות וחוות דעת

דף יצירת קשר

תוכנית עבודה

1. הגדרת מודלים – עד תאריך 17.7
2. קישור ל github - עד 17.7
3. הגדרת ראוטים לבקשות GET/POST בצורה כללית ללא בדיקת middleware – עד תאריך 31.7
4. צד לקוח – שלד , לבדוק שהקישורים עובדים , לבדוק שבעת שליחת טופס מדף הביקורת היא אכן עולה לשרת. לבדוק אחר כך שהיא אכן מוצגת ברשימת הביקורות. עד 14.8
5. עיצוב צד לקוח עם CSS,Bootstrap וכו'... עד 31.8
6. פריסה ל Heroku עד 31.8